Вносится Комитетом

по строительству, ЖКХ и ТЭК

Проект

Р Е Ш Е Н И Е

президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О мерах по переселению граждан из аварийного жилья

в Кабардино-Балкарской Республике

Заслушав и обсудив в рамках "правительственного часа" информацию министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства А.Х. Бербекова о мерах по переселению граждан из аварийного жилья в Кабардино-Балкарской Республике, президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики отмечает следующее.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики         от 7 мая 2013 года № 137-ПП утверждена Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах", в рамках которой планировалось переселение 2483 человек из 184 многоквартирных домов общей площадью 37306,5 кв. метра. На данные цели было предусмотрено 1014468,41 тыс. рублей. Из них за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 643639,11 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 363411,23 тыс. рублей, внебюджетных источников - 7418,07 тыс. рублей.

Всего в 2014-2017 годах на переселение граждан из аварийного жилья было израсходовано 725343,25 тыс. рублей, из них средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 442432,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 273684,61 тыс. рублей, внебюджетных источников финансирования - 9225,73 тыс. рублей. Переселено 1676 человек из 140 аварийных домов общей площадью 26860,2 кв. метров.

Вместе с тем на основании решений судов и заключений Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории городского округа Нальчик из указанной Республиканской адресной программы был исключен ряд жилых помещений и многоквартирных домов, в связи с чем субсидии в размере 290932,83 тыс. рублей не были использованы. Из них в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства подлежат возврату 201206,22 тыс. рублей, в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 89726,61 тыс. рублей. В результате общая площадь помещений, подлежащих расселению, уменьшилась на 10446,3 кв. метра, количество граждан, подлежащих переселению, - на 807 человек, количество до- мов - на 44.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", национального проекта "Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 года        № 58-ПП утверждена республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2019-2023 годах".

На 1 января 2020 года завершен I этап (2019-2020 годы) реализации данной республиканской адресной программы. Общая площадь расселенного жилищного фонда составила 1,38 тыс. кв. метров, количество переселенных граждан - 81 человек. Денежные средства, предусмотренные для реализации I этапа республиканской адресной программы, в размере 41426,57 тыс. рублей освоены в полном объеме, установленные целевые показатели достигнуты.

В настоящее время одобрена заявка на предоставление в 2021 году финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Учитывая изложенное, президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики решает:

1. Принять к сведению информацию министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства А.Х. Бербекова о мерах по переселению граждан из аварийного жилья в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Рекомендовать:

1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить софинансирование программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в полном объеме;

2) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства:

а) обеспечить подготовку и направление заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации II и III этапов республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019-2023 годах" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года;

б) усилить контроль за соответствием технических характеристик сдаваемых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, построенных в целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, установленным строительным нормам и правилам;

3) органам местного самоуправления:

а) обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов на реализацию мероприятий муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

б) регулярно проводить мониторинг соответствия технических характеристик многоквартирных жилых домов, возводимых в целях реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, установленным строительным нормам и правилам.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Председатель Парламента

Кабардино-Балкарской Республики 					Т. Егорова