РЕШЕНИЕ

президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О ходе реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики

национального проекта "Экология"

Заслушав и обсудив в рамках "правительственного часа" информацию  министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики И.П. Шаваева о ходе реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики национального проекта "Экология", президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики отмечает следующее.

В целях улучшения экологической обстановки с 2019 года Кабардино-Балкарская Республика участвует в четырех из 11 федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Экология".

В 2019 году в рамках регионального проекта "Чистая страна" проведены мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при несанкционированном размещении отходов I -V класса опасности, в Майском (13,6 гектара), Терском (1,28 гектара) муниципальных районах и городском округе Баксан (5,4 гектара). Реализация данных мероприятий позволила достичь плановых показателей: восстановить и рекультивировать 23,2 гектара земель, подверженных негативному влиянию отходов, и улучшить экологические условия проживания населения численностью 324 тыс. человек.

Общий объем финансирования работ по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации опасных объектов в 2019 году составил 86,75 млн. рублей, из них 80,68 млн. рублей - средства федерального бюджета, 6,07 млн. рублей - средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

В 2021-2023 годах планируется осуществить рекультивацию 3,6 гектара сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината в сельском поселении Былым и экологическую реабилитацию         3,2 гектара земли, загрязненной при несанкционированном размещении отходов I -V класса опасности, в городском поселении Тырныауз. Общий объем финансирования данных работ составит 443,8 млн. рублей.

По региональному проекту "Сохранение лесов" в 2019 году проведены направленные на увеличение площади воссоздаваемых лесов мероприятия на сумму 6,99 млн. рублей, в 2020 году - на сумму 8,84 млн. рублей. На оснащение специализированных учреждений лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием в 2019 году выделено 65,01 млн. рублей, в 2020 году -           34,74 млн. рублей. На финансирование проекта в 2019-2024 годах предусмотрено 195,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 184,6 млн. рублей, внебюджетных источников - 10,8 млн. рублей.

Несмотря на принимаемые органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики меры, направленные на снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду, актуальными экологическими проблемами остаются утилизация и переработка возрастающего объема твердых коммунальных отходов. В настоящее время в республике функционирует два санкционированных полигона для твердых коммунальных отходов. Вместе с тем выявлено 112 незаконных свалок. Замусоривание происходит также в местах отдыха людей вдоль береговых линий рек и других рекреационных зонах. Имеющейся специализированной техники для сбора и вывоза твердых отходов недостаточно для обеспечения установленных санитарных норм периодичности их вывоза, особенно в летнее время. Нехватка контейнеров и оборудованных контейнерных площадок приводит к образованию новых свалок.

Основными проблемами лесного хозяйства республики, вызванными      антропогенными факторами, являются загрязнение, вырубка лесов и пожары.

На основании изложенного в целях улучшения экологического состояния окружающей среды президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики решает:

1. Принять к сведению информацию  министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики И.П. Шаваева о ходе реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики национального проекта "Экология".

2. Рекомендовать:

1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики усилить контроль за  реализацией на территории Кабардино-Балкарской Республики национального проекта "Экология", обеспечив целевое расходование предоставляемых субсидий и своевременное софинансирование программных мероприятий;

2) Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики:

а) для улучшения санитарного состояния обеспечить эффективность регионального государственного экологического надзора за обращением отходов производства и потребления;

б) в целях предотвращения нарушений лесного законодательства и недопущения рубки лесных насаждений лицами, не имеющими предусмотренных законодательством документов, усилить работу по обеспечению государственного лесного надзора (лесной охраны), в том числе путем выявления виновников совершения лесонарушений, в соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике";

в) обеспечить информационное сопровождение в печатных и электронных средствах массовой информации хода реализации национального проекта "Экология" в Кабардино-Балкарской Республике с целью повышения его прозрачности и открытости;

г) совместно с органами местного самоуправления и другими заинтересованными организациями на регулярной основе организовать проведение рейдов в целях мониторинга санитарно-экологического состояния территорий городских округов и муниципальных районов республики;

3) Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики организовать совместно с органами местного самоуправления и заинтересованными   организациями проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду бережного отношения к природной среде и тематики национального проекта "Экология", в том числе посредством издания полиграфической продукции для населения, создания видеоматериалов и обеспечения их размещения в средствах массовой информации, создания информационных материалов, их размещения и продвижения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

4) органам местного самоуправления:

а) активизировать работу административных комиссий муниципальных образований в части усиления контроля за соблюдением правил благоустройства территорий и обращения с отходами;

б) принять меры по недопущению несанкционированного складирования бытовых отходов населением, в том числе повторного, в местах рекультивации земель;

в) обеспечить эффективную и регулярную работу специализированной    техники по сбору и вывозу мусора;

г) оказывать организационную и информационную поддержку общественным инициативам, пропагандирующим ответственное отношение к природе;

д) в целях формирования позитивного отношения к вопросам сохранения экологического благополучия привлекать обучающихся образовательных организаций всех возрастных категорий к проведению мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности и защиту окружающей среды.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрным вопросам, природопользованию экологии и охране окружающей среды республики.

Председатель Парламента

Кабардино-Балкарской Республики                                                          Т. Егорова