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РЕШЕНИЕ
президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий
национальных и региональных проектов по проведению строительства
и капитального ремонта образовательных организаций

Заслушав и обсудив в рамках "правительственного часа" информацию министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики                А.К. Езаова о реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий национальных и региональных проектов по проведению строительства                и капитального ремонта образовательных организаций, президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики отмечает следующее.
В настоящее время одним из эффективных инструментов совершенствования современной системы образования с учетом основных направлений     социально-экономического развития Российской Федерации являются националь-ные и региональные проекты.
С 1 января 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография" проводятся мероприятия по строительству зданий образовательных организаций                дошкольного и общего образования. В 2022 году распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2022 года № 20-рп              в соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" утвержден        региональный проект "Модернизация школьной системы образования                 в Кабардино-Балкарской Республике", реализация которого обеспечила       проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций. По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина с 2025 года       в рамках национальных проектов "Молодежь и дети" и "Семья" осуществ-     ляется капитальный ремонт зданий образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования.
В перечень основных мероприятий по совершенствованию образовательной инфраструктуры в республике входят строительство новых зданий и капитальный ремонт в зданиях государственных и муниципальных образовательных      организаций дошкольного, общего и среднего профессионального образования, их оснащение современными средствами обучения и воспитания, обеспечение соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), повышение качества профессиональной подготовки педагогического  и управленческого состава, а также 100-процентное обновление ветхих учебников.
В ходе реализации мероприятий по строительству и капитальному           ремонту зданий образовательных организаций общего, дошкольного и среднего профессионального образования с 2019 года построено 24 здания общеобразовательных организаций на 13 989 мест и 55 зданий дошкольных образовательных организаций на 3465 мест. Общий объем средств составил              15,3 млрд рублей. Во всех муниципальных образованиях и городских округах республики капитально отремонтировано 68 зданий общеобразовательных  организаций. Общий объем средств на капитальный ремонт и оснащение       ремонтируемых зданий средствами обучения и воспитания составил более    четырех млрд рублей. 
Кроме того, в 2025 году завершаются строительство здания одной общеобразовательной организации, капитальный ремонт 15 зданий школ, двух зданий дошкольных образовательных организаций и двух зданий общежитий профессиональных образовательных организаций. 
Проведена работа по закупке средств обучения и воспитания для оснащения образовательных организаций, в том числе современной мебели, компьютерной и оргтехники, технологического оборудования для пищеблоков,               а также по оснащению спортивных и актовых залов, предметных кабинетов. 
На 4 декабря 2025 года освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2025 год, составляет 1,6 млрд рублей (88,3 процента).
В 2026 - 2027 годах запланирован капитальный ремонт еще 77 зданий    образовательных организаций, в том числе 57 школ, 15 дошкольных образовательных организаций, пяти профессиональных образовательных организаций.
В целях осуществления общественного контроля за ходом проведения   капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций на объекты капитального ремонта в соответствии с утвержденным графиком на постоянной основе организованы выезды членов штаба, работников Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Парламента Кабардино-Балкарской Республики, советов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Функционирует штаб родительского общественного контроля, в рамках работы которого организовано участие обучающихся и их родителей (законных представителей) в обсуждении дизайнерских решений, в том числе в разработке дизайн-проектов комнат детских инициатив и иных школьных пространств.
На базе государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр непрерывного повышения про-              фессионального мастерства педагогических работников" Министерства про- свещения и науки Кабардино-Балкарской Республики реализуются программы обучения по курсу повышения квалификации "Школа Минпросвещения России": новые возможности для повышения качества образования".           С 2023 года обучение прошли управленческие команды, состоящие из представителей администраций и педагогических работников объектов, в которых проводился капитальный ремонт, в том числе 166 руководителей                             и 247 преподавателей.
Программы строительства и капитального ремонта образовательных      организаций - беспрецедентная инициатива развития, модернизации и обновления системы образования. Вместе с тем основными проблемами реализации        регионального проекта в Кабардино-Балкарской Республике являются некачественно сформированная проектно-сметная документация, нарушение утвержденных сроков и несоответствующее качество ремонтных работ, выполненных отдельными подрядными организациями.
Не менее важной проблемой является рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных программами строительства и капитального ремонта образовательных организаций. Оба фактора влекут увеличение затрат                на запланированные мероприятия и, как следствие, вызывают сложности            с дальнейшим финансированием проектов.
Сохраняются проблемы по благоустройству прилегающей территории,     в том числе обустройства пришкольной территории в соответствии с современными требованиями, так как они находятся в ведении местных администраций муниципальных образований республики.
Опасение вызывает изменение соотношения выделенных средств на оборудование образовательных организаций в сторону уменьшения.
Необходимо отметить, что возникающие вопросы своевременно решаются на местах совместно с заинтересованными всех уровней.
[bookmark: _GoBack]На основании изложенного президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики решает:

1. Принять к сведению информацию министра просвещения и науки      Кабардино-Балкарской Республики А.К. Езаова о реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий национальных и региональных проектов по проведению строительства и капитального ремонта образовательных организаций.
2. Рекомендовать:
1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики ежегодно предусматривать в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики средства на реализацию мероприятий национальных и региональных проектов по проведению строительства и капитального ремонта образовательных организаций республики в необходимом объеме;
2) Министерству просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики:
а) обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей национальных и региональных проектов по проведению строительства и капитального ремонта образовательных организаций республики;
б) уделить особое внимание оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации образовательного процесса;
в) осуществлять на постоянной основе мониторинг адресного строительства детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью;
г) совместно с Парламентом Кабардино-Балкарской Республики:
продолжить мониторинг мероприятий, направленных на создание новых мест и осуществление капитального ремонта в образовательных организациях республики (ввод в эксплуатацию, комплексное оборудование зданий);
проработать вопросы наиболее полного оснащения объектов капитального ремонта в рамках реализации мероприятий по преобразованию учебных корпусов и общежитий образовательных организаций среднего профессионального образования;
д) совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов рассмотреть проблему обустройства пришкольных территорий               в соответствии с современными требованиями.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке, физической культуре, спорту и делам молодежи.
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