






 

РЕШЕНИЕ
президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики

	О работе Некоммерческого фонда "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики" 
[bookmark: _GoBack]по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
 в Кабардино-Балкарской Республике



Заслушав и обсудив в рамках "часа комитета" информацию генерального директора Некоммерческого фонда "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики"                   М.А. Кулиева о работе Некоммерческого фонда "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики" (далее - региональный оператор) по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики отмечает следующее.
В соответствии с положениями жилищного законодательства Российской Федерации, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года         № 62-P3 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики", а также республиканской программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2049 годах" (далее - программа) в 2024 году региональным оператором проделана существенная работа.
Так, в соответствии с краткосрочным планом реализации программы в 2024 году выполнены все запланированные работы по капитальному ремонту 75 многоквартирных домов на общую сумму 697,46 млн рублей.
Параллельно с реализацией плана на 2024 год проведена подготовка к выполнению краткосрочного плана на 2025 год. На 10 марта 2025 года проведены аукционы и заключены договоры подряда на выполнение работ по капитальному ремонту 34 многоквартирных домов.					В 2024 году начислено взносов на капитальный ремонт на сумму 551,62 млн рублей При этом собственниками помещений многоквартирных домах уплачено 654,45 млн рублей. Таким образом, уровень собираемости взносов на капремонт в 2024 году составил 118,64 процента от суммы начислений (прирост в сравнении с 2022 годом - 29,94 процента). С 2015 по 2020 год уровень собираемости составил 35,84 процента, в то время как с 2021 по 2024 год - 101,01 процента от суммы начислений, что свидетельствует о позитивной динамике деятельности регионального оператора и повышении уровня его финансовой устойчивости. 	                         						Вместе с тем, несмотря на исполнение краткосрочных планов, рост                                  претензионно-исковой работы и финансовую стабилизацию, в работе                                         регионального оператора все еще сохраняются существенные проблемы.                              Так, наблюдается увеличение числа обращений граждан о проведении                                       капитального ремонта многоквартирного дома ввиду существенного износа в сроки, предваряющие его ремонт по утвержденной программе. Данное                                               обстоятельство непосредственно затрагивает реализацию конституционных прав граждан на жилище и требует незамедлительной реакции регионального                       оператора.											Учитывая изложенное, президиум Парламента Кабардино-Балкарской                Республики решает:
1. Принять к сведению информацию генерального директора Неком- мерческого фонда "Региональный оператор капитального ремонта много-квартирных домов Кабардино-Балкарской Республики" М.А. Кулиева о                работе Некоммерческого фонда "Региональный оператор капитального ремон-та многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики" по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики.
2. Рекомендовать:
1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
а) обеспечить своевременное и качественное выполнение рес-публиканской программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2049 годах";
б) рассмотреть возможность оказания региональному оператору содействия, в том числе финансового, в проведении в необходимых случаях неотложного капитального ремонта многоквартирных домов;
в) рассмотреть возможность переноса сроков проведения капитального                 ремонта многоквартирных домов с учетом их технического состояния;
2) Некоммерческому фонду "Региональный оператор капитального                                  ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики"                                    проработать вопрос оказания дополнительной помощи по обращениям                   граждан - собственников помещений в многоквартирных домах при воз-никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.


   Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики	                                                        Т. Егорова
